AKCIONI PLAN ZA 2012.GODINU ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA 2012-2016 GODINE

Jedan od glavnih ciljeva Strategije razvoja informacionog društva od 2012. do 2016. godine je planiranje aktivnosti kojima će se maksimalno iskoristiti društveni i ekonomski potencijal  ICT-a. Osnovni preduslov za uspješnu implementaciju ambicioznih ciljeva jeste adekvatna koordinacija i posvećenost realizaciji projekata koji mogu doprinijeti ostvarivanju vizije definisane u Strategiji razvoja informacionog društva 2012-2016 godine - Crna Gora –digitalna država.

Akcioni plan za 2012. godinu predstavlja konkretan plan aktivnosti odnosno projekata koje treba realizovati da bi doprinijeli ispunjavanju ciljeva Strategije razvoja informacionog društva od 2012-2016. godine.

Strategija razvoja informacionog društva 2012. do 2016. godine oslanja se na pet stubova razvoja koje prate deset programa sa pojedinačnim ciljevima i zadacima. U cilju kompatibilnosti sa Strategijom projekti iz Akcionog plana za implementaciju Strategije podijeljeni su po oblastima :

ICT održivost – sa programima: ICT osnove (tehnološki okvir, okvir radio-frekvencijskog spektra, okvir za zaštitu potrošača), ICT infrastruktura, pravni i regulatorni okvir, informaciona bezbjednost sa ciljem unapređenja broad-band infrastrukture, pravog i regulatornog okvira čija je svrha stvaranje konkurentnog i održivog ICT sektora.

ICT za društvo – sa programima: e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-uključivanje, sa ciljem posticanja svih subjekata društva da koriste moderne tehnologije.

ICT za državnu upravu – sa programom: e-upravu, koji je usredsređen na podsticanje državne uprave da inovativno koristi informaciono-komunikacione tehnologije u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje pružaju državni organi.

ICT za ekonomski razvoj - sa programom I&R i inovacije-ICT tehnologije u funkciji razvoja nauke i istraživanja u cilju stvaranja produktivnog i održivog ICT sistema kroz stvaranje baze talenata, posticanje kreativnosti i preduzetništva.

Akcioni plan za 2012.godinu za implementaciju Strategije razvoja informacionog društva 2012-2016.godine  obuhvata ukupno 26 projekata odnosno aktivnosti, čija realizacija će, zajedno sa realizacijom obaveza iz Programa rada Vlade za tekuću godinu i realizacijom obaveza i programa rada ministarstva značajno doprinijeti razvoju informacionog društva u Crnoj Gori.

Polazeći od definisanih programa razvoja, obezbijeđenih budžetskih sredstava Akcioni plan obuhvata ali se ne ograničava na niže opisane projekte praćene kroz strateške programe.

ICT ODRŽIVOST

Osnovni ciljevi programa ICT održivost su obezbjeđivanje konformog pristupa ICT infrastrukturi velike brzine, kvalitetne i kapacitativne međunarodne internet konekcije kao i stvaranje pravnog i regulativnog okvira za podršku konkurentnog i održivog ICT sistema.

USKLAĐIVANJE ZAKONSKE REGULATIVE SA REGULATORNIM OKVIROM EVROPSKE KOMISIJE IZ 2009 - NOVI ZAKON O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

| Kategorija | G2G,G2C,G2B |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Zakon o elektronskim komunikacijama-ZEK (''Sl.list CG''.br. 50/08, 53/09,70/09, 40/10 i 49/10, 32/11 i 40/11), donijet je 29.07.2008. godine i usklađen je sa regulatornim okvirom EK iz 2002.godine zbog čega treba pristupiti izmjenama zakonodavstva u cilju usklađivanja sa regulatornim okvirom iz 2009.godine. |
| Prijedlog projekta | Usvajanje Predloga Zakona o elektronskim komunikacijama |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Usklađivanje Zakona sa regulatornim okvirom iz 2009.godine |
| Indikatori realizacije | Usvojen Predlog Zakona od strane Vlade Crne Gore |
| Rizici | Kratak vremenski rok |
| Procijenjena vrijednost | 5.000 € |
| Period realizacije | 8 mjeseci |

SPROVOĐENJE PROGRAMA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

| Kategorija | G2C |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Podsticanje razvoja i implementacija zakona koji štite potrošače, odgovornog rukovanja, upravljanja, čuvanja i kontrole ličnih podataka od strane bilo kog subjekta, kroz sveobuhvatnu primjenu Zakona o zaštiti potrošača a koji ima jasnu primjenljivost na online transakcije, komercijalne ili nekomercijalne. |
| Prijedlog projekta | Usvajanje Predloga Zakona o zaštiti potrošača |
| Nosilac aktivnosti | MEK |
| Koristi od projekta | Bolja zaštita potrošača, posticanje on-line transakcija, porast povjerenja o e-poslovanje |
| Indikatori realizacije | Usvojen Predlog Zakona o zaštiti potrošača od strane Vlade Crne Gore |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 5000 € |
| Period realizacije | 4 mjeseca |

ANALIZA ZAKONA O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA

| Kategorija | G2G,G2C, G2B |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Kako bi se sagledale sve specifičnosti I procesi koji se odnose na izgradnju, rekonstrukcijui adaptaciju infrastrukture za elektronske komunikacije neophodno je napraviti kvalitetnu Analizu zakona o uredjenju prostora I izgradnji objekata |
| Prijedlog projekta | Analiza Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata |
| Mosilac aktivnosti | MIDT, MF, MORT,EKIP |
| Koristi od projekta | Eliminisanje barijera u izgradnji infrastrukture za elektronske komunikacije |
| Indikator realizacije | Urađena analiza, prihvaćena od strane nosilaca aktivnosti |
| Rizici | Nema rizika |
| Procijenjena vrijednost | 3.000 € |
| Period realizacije | 2 mjeseca |

IZGRADNJA DISASTER RECOVERY CENTRA U BIJELOM POLJU

| Kategorija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis Projekta -aktivnosti | Izgradnjom „Disaster Recovery“ Data centra u Bijelom Polju, dobiće se bezbjedna rezervna lokacija, koju će koristiti informacioni sistemi državnih organa i organa uprave. „Disaster Recovery“ je proces oporavka sistema, podataka i infrastrukture nakon vremenskih nepogoda i seizmickih pomjeranja, koji je neophodan da podrži nastavak uspješnog poslovanja informacionog sistema državnih organa i organa uprave. | Tender je raspisan | 30.12.2011 |
|  |  | Otvaranje ponuda za izradu i opremanje | 02.02.2012 |
|  |  | Predviđeni završetak svih radova od potpisivanja Ugovora | (građevinskih-90 dana +45 za opremanje DR centra ) |
|  |  | Očekivani završetak svih radova. | 15. jul 2012 |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Izgradnja DR u Bijelom Polju |  |  |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |  |  |
| Koristi od projekta | Rezervna lokacija za sve IS, koji su implementirani u državnim organim i organima uprave, veća bazbjednost podataka pohranjenih u IS |  |  |
| Indikator realizacije | Završen objekat |  |  |
| Rizici | Prolongiranje tenderske procedure za izbor izvođača radova zbog eventualnih prigovora |  |  |
| Procijenjena vrijednost | 250.000,00 eura |  |  |
| Period realizacije | 7 mjeseci |  |  |

IMPLEMENTACIJA PROJEKTA – CENTAR ZA PREVENCIJU I SUZBIJENJE INCIDENATA NA INTERNETU – NACIONALNI CIRT

| Kategorija | G2C, G2G , G2B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Plan je da završetkom prve faze projekta koja traje šest mjeseci, počne sa radom prvi nacionalni CIRT u Crnoj Gori čija će funkcija biti kako preventivna - pružanje korisnih informacija u vezi internet sigurnosti, tako i reaktivna - obavljanje detaljnih istraga u slučaju internet incidenata na nacionalnom niovu, odgovarajuća analiza i dijagnostika, kao i, između ostalog, identifikacija aktera napada. | Pocetak NCIRT Projekta - Početni projektni sastanak | (02.02-04.02)2012 god. |
|  |  | Procjena, Planiranje i Dizajn | 70 dana počev od 04.02.2012. |
|  |  | Implementacija i Operativnost | 50 dana od 12.05.2012. |
|  |  | Predaja Projekta Ministarstvu | 5 dana od 21.07.2012. |
|  |  | NCIRT Zaključivanje Projekta | 15 dana od 28.07.2012 god. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Formiranje Centra za prevenciju i suzbijanje incidenata na internetu |  |  |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |  |  |
| Koristi od projekta | Glavni cilj projekta je podizanje nivoa sajber bezbjednosti uspostavljenjem odsjeka za obradu računarskih incidenata na nacionalnom nivou (Nacionalni CIRT). |  |  |
| Indikator realizacije | Implementiran sistem i obučeni kadrovi |  |  |
| Rizici | Nema značajnih rizika |  |  |
| Procijenjena vrijednost | MID 50.000,oo eura + ITU 100.000,00 eura = 150.000,00 eura |  |  |
| Period realizacije | 6 mjeseci |  |  |

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REDUNDANTNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE DRŽAVNIH ORGANA

| Kategorija | G2C, G2G , G2B |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Projekat povezivanja državnih institucija preko transportne mreže RDC-a, treba da bude baziran na savremenom sistemu prenosa koji je baziran na IP/MPLS platformi. Transportna mreža treba da bude realizovana korišćenjem digitalnih mikrotalasnih radio-relejnih linkova postojećeg kapaciteta od 155Mbit/s do 622Mbit/s sa mogućnošću daljeg proširenja. Za navedeno je potrebno pripremiti projektnu dokumentaciju prvenstveno glavni ''Pilot Projekat za Opštinu Nikšić'' |
| Prijedlog projekta | Izrada Projektne dokumentacije za Projekat Redundantne telekomunikacione mreže državnih organa zasnovane na transportnim mrežama RDC-a |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK, RDC |
| Koristi od projekta | - Povezivanje svih glavnih čvorišta i pojedinih lokacija u Crnoj Gori - Obezbijeđen prenos digitalizovanog analognog signala radio i TV programa (DAB i DVB), ali i budućih digitalnih servisa - Realizacija centralizovanog sistema za nadzor i daljinsko upravljanje elementima mreže - Prenos službenih kanala - Racionalno korišćenje radio-frekfencijskog kanala - Izgradnja savremenog prenosnog sistema uz pomoć jednostavnog proširenja |
| Indikator realizacije | Pripremljena projektna dokumentacija |
| Rizici | Kašnjenje u pripremi projektne dokumentacije, nedostatak finansijakih sredstava za realizaciju |
| Procijenjena vrijednost | 3.000 € |
| Period realizacije | 6 mjeseci |

ICT ZA DRUŠTVO

Program ICT za društvenu zajednicu usmjeren je stimulisanje svih struktura društva da više koriste informacino komunikacione tehnologije i kao takav obuhvata: e-obrazovanje, e-zdravstvo i e-uključivanje.

TENDER ZA IZGRADNJU NACIONALNE OBRAZOVNE MREŽE

| Kategorija | (G2G) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Pripremljena je tenderska dokumentacija za izgradnju Nacionalne obrazovne mreže, sredstva za projekat planirana su Zakonom o budžetu za 2012.godinu |
| Prijedlog projekta | Raspisati tender za izgradnju MREN-a- Montenegro Research and Education Network sa ciljem povezivanja svih obrazovnih institucija na broad band mrežu |
| Nosilac aktivnosti | MPS |
| Koristi od projekta | Jedbnosavnija komunikacija obrazovnih institucija na svim nivoima |
| Indikator realizacije | Uspostavljana broadband konekcija za sve škole |
| Rizici | Prolongiranje tenderske procedure |
| Procijenjena vrijednost | 50.000EUR |
| Period realizacije | 4 mjeseca |

PROJEKTNI ZADATAK „SISTEM UČENJA NA DALJINU“

| Kategorija | (G2G) G2C |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Ministartvu prosvete i sporta aktivno rade na modernizaciji nastave i nastavnog programa kroz upotrebu modernih tehnologija. Veliki korak u modernizaciji nastave je razvoj platforme za elektronsko učenje aprvi korak u realizaciji je izrada projektnog zadatka |
| Prijedlog projekta | Projektni zadatak za platformu za ekektronsko učenje |
| Nosilac aktivnosti | MPS, MIDiTK |
| Koristi od projekta | Stvaranje preduslova za omogućavanje učenja na daljinu |
| Indikator realizacije | Završen projektni zadatak |
| Rizici | Nema značajnijih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 3.000 € |
| Period realizacije | 6 mjeseci |

TENDER ZA BOLNIČKI INFORMACIONI SISTEM

| Kategorija | G2G ,G2C |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Svrha objavljivanja tendera je obezbjeđenje partnera za razvoj i uvođenje sistema koji obuhvata kompletan proces upravljanja medicinskom institucijom na sekundarnom i tercijalnom nivou sa integracijom izgrađenog IS u zdravstvu. Traženo rješenje će pokriti sve identifikovane poslovne procese u organizaciji, tj. zahtjeva se funkcionalna sveobuhvatnost. Sistem će funkcionisati na osnovu objedinjene baze podataka i ponudiće jedan isti interfejs korisnicima sa različitih nivoa organizacione strukture. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Raspisivanje tendera za Bolnički informacioni sistem-IBIS |
| Nosilac aktivnosti | MZ,FZZ, MIDiTK |
| Koristi od projekta | Sistem će pružati pouzdane informacije adekvatnog obima za efikasno upravljanje resursima i podržavati donošenje validnih odluka menadžmentu. Sistem će objedinjavati Medicinski i Poslovni dio funkcionisanja koji će pružati informacije za sprovođenje djelotvornog planiranja bolničkih aktivnosti, omogućiće formiranje elektronskog kartona pacijent, zajedno sa djelotvornom kontrolom troškova i obezbjeđivanjem medicinskih usluga visokog kvaliteta. |
| Idikatori realizacije | okončana tenderska procedura |
| Rizici | Prolongiranje tenderske procedure |
| Procijenjena vrijednost | 1.000.000 € |
| Period realizacije | 4 mjeseca |

PROJEKAT “10 ZA 10” – 10 NAGRADA ZA 10 NAJBOLJIH ICT RJEŠENJA ZA STUDENTE UNIVERZITA U CRNOJ GORI

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Crnoj Gori svi Univerziteti u svom obrazovnom programu imaju i informatičko obrazovanje. Takođe, postoje dodiplomski i postdiplomski programi, gdje se vrši edukacija u oblasti ICT-a. Međutim, ne postoji ni jedan program, takmičenje ili sl. koji bi motivisao studente da razvijaju nova rješenja.Ovaj projekat je priv put realizovan 2010. godini i to veoma uspješno. Iz tog razloga, odlučeno je da projekat postane tradicionlan. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Objaviti javni poziv sa propozicijama za ocjenjivanje za dodjelu 10 nagrada za 10 najboljih informatičkih rješenja |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informatičkog društva, povećanje svijesti i upotrebe ICT-a u svim sferama života, motivacija mladih ljudi |
| Indikator realizacije | Dodijeljene nagrade za 10 najboljih ICT rješenja |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 25. 000. eura |
| Period realizacije | 6 mjeseci |

### MEĐUNARODNI ICT FORUM: INFORMACIONO DRUŠTVO – KAKO DALJE?

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Crna Gora je dostigla zavidan nivo razvoja informacionog društva. Po tom pitanju ne zaostaje za zemljama regiona i slijedi trendove koji u ovoj oblasti važe u zemljama EU. Organizovati forum na kojem bi se sagledao dostignuti stepen razvoja informacionog društva u zemlji. Na taj način razmijenila bi se iskustva, odredili dalji prioriteti u razvoju i ove oblasti. Učesnici forumu bili bi predstavnici MIDT, državne uprave zaduženi za ICT, univerziteta, ICT kompanija, PKCG, Agencije za elektronske komunikacije, predstavnici pomenutih institucija iz regiona, a po mogućnosti i predstavnici velikih svjetskih ICT kompanija i resornih tijela EU. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Međunarodni ICT forum: „Informaciono društvo-kako dalje” |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informatičkog društva, intenziviranje međunarodne saradnje iz oblasti ICT |
| Idikator realizacije | Organizovan forum |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 3. 000 eura |
| Period realizacije | 3 mjeseca |

### OKRUGLI STO: MODELI POBOLJŠANJA EDUKACIJE IZ OBLASTI ICT U OBRAZOVNOM SISTEMU

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Crnoj Gori se ICT izučava na svim obrazovnim nivoima. S obzirom da je ovo oblast u kojoj se permanetno dešavaju inovacije, neophodno je za kvalitetan razvoj da se u procesu obrazovanje te inovacije i dobro razumiju i dobro prate. Korisno je organizovati okrugli sto na kojem bi se diskutovalo o modelima unapređenja nastave iz oblasti ICT na svim nivoima: osnovne škole, srednje škole, univerziteti. Učesnici okruglog stola bili bi predstavnici Ministarstva za informaciono društvo, Ministarstva prosvjete i nauke, direktori škola, profesori, predstavnici univerziteta i ICT kompanija. |
| Prijedlog projekta | Okrugli sto : Modeli poboljšanja edukacije iz oblasti ICT-a u obrazovnom sistemu |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK, MPS |
| Koristi od projekta | Promocija informatičkog društva, poboljšanje nastave iz oblasti ICT na svim obrazovnim nivoima |
| Indikator realizacije | Održan okrugli sto na nevedenu temu |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 1. 000 eura |
| Period realizacije | 1 mjesec |

### OKRUGLI STO: SARADNJA SUBJEKATA KOJI SE U CRNOJ GORI BAVE ICT

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Crnoj Gori komunikacija na relaciji Država – ICT sektor je priličnno dobra, ali bi je za potrebe bržeg razvoja ove oblasti trebalo intenzivirati u unaprijediti. Organizovati forum na kojem bi se raspravljalo o načinima intenziviranje saradnje između svih subjekata u Crnoj Gori koji se bave ICT: MIDT, Agencija za elektronske komunikacije, predstavnici državnih organa, univerziteti, ICT kompanije. Na okruglom stolu bi bili donijeti zaključci koji bi saradnju u ovoj oblasti učinili još kvalitetnijom. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Okrugli sto: Saradnja subjekata koji se u Crnoj Gori bave ICT-om |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informatičkog društva, unapređenje saradnje subjekata iz oblasti ICT-a |
| Indikator realizacije | Održan okrugli sto |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 1. 000 eura |
| Period realizacije | 2 mjeseca |

### „ECDL I ZA MENE“ – OBUKA ZA RAD NA RAČUNARU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U cilju što kvalitetnije inkluzije u sve društvene procese, osobe sa invaliditetom moraju posjedovati adekvatna znanja iz oblasti ICT. Smatramo korisnim organizovati kurseve za rad na računaru, po ECDL standardu. Odabir kandidata bi se izvršio u saradnji sa Udruženjem mladih sa hendikepom i Udruženjem paraplegičara Crne Gore. |
| Prijedlog projekta | „ECDL i za mene”-obuka za rad na računaru za osobe sa invaliditetom |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva među osobama sa invaliditetom, e - inkluzija |
| Indikator realizacije | Završena obuka |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 5. 000 eura |
| Period realizacije | 1 mjesec |

### PROJEKAT: „ ANDROID IZAZOV – DOBRODOŠLI U CRNU GORU“

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Telefoni sa android platformom postaju sve zastupljeniji u Crnoj Gori Raspisati javni konkurs za programere iz Crne Gore da urade prezentaciju naše Države, koja bi bila operativna, odnosno dostupna na telefonima sa android platformom. Formirati multidisciplinarnu komisiju koja će odabrati tri rješenja. Najbolje rješenje će se uvesti u upotrebu, u saradnji sa NTO. Rješenja nagraditi novčanim nagradama. Za potrebe projekta osmisliti posebnu marketinšku i PR kampanju. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Android izazov-dobrodošli u Crnu Goru |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva, promocija Crne Gore |
| Indikator realizacije | Uručene nagrade pobjednicima |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 10. 000 eura |
| Period realizacije | 1 mjesec |

### OKRUGLI STO: MEDIJI U INFORMACIONOM DRUŠTVU

| Kategorija | G2C, G2B |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Crnoj Gori postoji veliki broj medija koji u svom radu koriste moderne tehnologije. Takođe, u zadnje vrijeme jedan broj medija posjeduje i svoje portale. Smatramo korisnim Organizovati okrugli sto na kojem bi se raspravljalo o ulozi medija u informacionom društvu, kvalitetu informacija koje se pojavljuju u medijima, naročito na internetu, zaštiti ljudskih prava i sloboda, zaštiti digniteta ličnosti, zloupotrebi djece i mladih kroz medije, budućnosti medija na internetu u Crnoj Gori, marketinškim mogućnostima u informacionom društvu itd. Na skupu bi govorili predstavnici medija, sociolozi, psiholozi, marketing i PR menadžeri itd... |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Okrugli sto: mediji u informacionom društvu |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva |
| Indikator realizacije | Održan okrugli sto |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 1. 000 eura |
| Period realizacije | 1 mjesec |

### OKRUGLI STO: DRUŠTVENE MREŽE NA INTERNETU

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Crnoj Gori, kao i u svijetu, iz dana u dan raste broj korisnika društvenih mreža. Društvene mreže nude velike mogućnosti, ali nose i opasnost od zloupotreba. U radu okruglog stola učestvovali bi predstvnici univerziteta, studenata, srednjoškolaca, psiholozi, sociolozi, marketing manadžeri itd. Ispitati mogućnost direktnog prenosa skupa na nekom WEB portalu ili na nekoj od televizija. |
| Prijedlog projekta-aktivnosti | Okrugli sto : društvene mreže na internetu |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva |
| Indikator realizacije | Održan okrugli sto |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 3. 000 eura |
| Period realizacije | 1 mjesec |

### ISTRAŽIVANJE O SIGURNOSTI DJECE NA INTERNETU

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | U Crnoj Gori, kao i u svijetu, broj djece koja koriste računar i internet raste iz dana u dan. Razumije se, paralelno sa tim pojavljuju se i moguće opasnosti za ovaj dio naše populacije. Sprovesti istraživanje o korišćenje interneta od strane učenika osnovnih škola. Takođe, sprovesti istraživanje među roditeljima djece ovog uzrasta o njihovoj percepciji korišćenja interneta od strane djece. Važno je sprovesti istraživanje kako bi se znao procenat mogućih zloupotreba i kako bi se kasnije, na osnovu rezultata istraživanja mogla realizovati promotivna kampanja. Takođe, samo istraživanje bi pratila odgovarajuća PR kampanja ( najavna press konferencija, izvještaji u medijima, završna press konferencija, publikovanje rezultata istraživanja...) što bi takođe uticalo na afirmaciju ove značajne teme. |
| Prijedlog projekta | Istraživanje o sigurnosti djece na internetu |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva, zaštita djece na internetu |
| Indikator realizacije | Objavljeni rezultati istraživanja |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 7. 000 eura |
| Period realizacije | 6 mjeseci |

EDUKATIVNO - PROMOTIVNA KAMPANJA O ZAŠTITI DJECE NA INTERNETU: “ e – P@zi se!”

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Postoje primjeri, čak i najdrastičniji, zloupotrebe djece putem interneta u Crnoj Gori. Sa druge strane, ove je izuzetno aktuelna tema u zemljama EU. Kroz dopadljivu, djeci i roditeljima prilagođenu marketinšku i PR kampanju ukazati na sve opasnosti zloupotrebe djece putem interneta. Kampanja treba da ima za cilj ne da se smanji ili obustavi upotreba interneta od strane djece, nego da se ukaže na moguće opasnosti. Za ovu potrebu uradili bi se prigodni flajeri, bilbodi, TV spotovi, plakati za škole itd. |
| Prijedlog projekta | Edukativno-promotivna kampanja o zaštiti djece na internetu:“ e – P@zi se!” |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva, zaštita djece na internetu, edukacija roditelje i djece, bolja informisanost |
| Indikator realizacije | Završena kampanja |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 5. 000 eura |
| Period realizacije | 3 mjeseca |

### WORKSHOP ZA DIREKTORE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I NASTAVNIKE INFORMATIKE NA TEMU: ZAŠTITA DJECE NA INTERNETU

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis aktivnosti-projekta | Među najveće korisnike interneta u Crnoj Gori spadaju djeca – učenici osnovnih i srednjih škola. Pored toga što je veoma značajan i koristan za njihovu edukaciju, internet nosi i određene opasnosti za ovaj uzrast. Organizovati workshop za direktore osnovnih i srednjih škola i nastavnike informatike na kojem bi govorili ugledni stručnjaci iz ove oblasti. Na ovaj način učesnicima workshopa bi se predočili načini kako se djeca mogu zaštiti od negativnih sadržaja na internetu. Radionica bi bila dvodnevna - jedan dan za direktore, a drugi dan za nastavnike. |
| Prijedlog projekta | Workshop za direktore Osnovnih i Srednjih škola i nastavnike informatike na temu: zaštita djece na internetu |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK i MPS |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva, zaštita djece od negativnih sadržaja na internetu, edukacija nastavnika. |
| Indikator realizacije | Završena radionica |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 2. 000 eura |
| Period realizacije | 2 mjeseca |

DONATORSKA AKCIJA: RAČUNARI ZA UČENIKE NA SJEVERU CRNE GORE

| Kategorija | (G2C) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Jedan broj učenika osnovnih škola u sjevernom dijelu Crne Gore zbog ekonomske situacije teško može sebi priuštiti računar. Realizovati donarsku akciju uručenja određenog broja lap top računara jednom broju učenika na sjeveru Crne Gore. Za tu svrhu, formirali bi se kriterijumi za dodjelu ( npr. đacima koji najdalje pješače do škole, najboljim učenicima u seoskim školama i sl). U akciji će učestvovati ICT kompanije a koordinaciju će obaviti MIDiTK |
| Prijedlog projekta | Donatorska akcija: Računari za učenike na sjeveru Crne Gore |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK |
| Koristi od projekta | Promocija informacionog društva u sjevernom dijelu Crne Gore |
| Indikator realizacije | Završena kampanja |
| Rizici | Nema značajnih rizika |
| Procijenjena vrijednost | 10 000 eura |
| Period realizacije | 3 mjeseca |

ICT ZA DRŽAVNU UPRAVU

Modernizacija državne uprave kroz sve intenzivniju upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija svrha je ovog stuba razvoja. Ambicija je da se cilj ostvaruje kroz jedan program koji nosi naziv e-uprava a oslanja se na težnju ka sve intenzivnijem korištenju portala e-uprave kroz povećanje broja servisa elektronskoj formi, što će doprinijeti eliminisanju administrativnih barijera.

ON-LINE SERVISI-NAŠA BUDUĆNOST –POVEĆANJE BROJA ELEKTRONSKIH USLUGA

| Kategorija | (G2C, G2B, G2G) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Portal eUprave je pušten u rad 07.04.2011. godine i na njemu se inicijalno nalazilo 12 usluga. U ovom trenutku na portalu se nalazi 19 usluga koje pružaju 9 institucija. |
| Predlog projekta-aktivnosti | Povećanje broja servisa na portalu eUprave |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK u saradnji sa drugim državnim organima |
| Koristi od projekta | Povećanje broja servisa na portalu eUprave direktno je povezano sa unapređenjem stanja eGovernmenta u Crnoj Gori. Takođe, povećanje broja servisa doprinijeće većem korišćenju portala, tj omogućiće građanima i privredi bolju komunikaciju sa organima uprave u Crnoj Gori. |
| Indikator realizacije | Broj servisa |
| Rizici | Cijena digitalnih certifikata može dovesti do sužavanja izbora elektronskih servisa, tj onemogućiti objavljivanje elektronskih servisa koji zahtijevaju autentifikaciju i digitalno potpisivanje. |
| Period realizacije | kontinuirano |

OBUKA SLUŽBENIKA ZA KORIŠĆENJE PORTALA E-UPRAVE

| Kategorija | (G2G) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Na portalu eUprave se trenutno nalazi 19 usluga koje pružaju 9 institucija. Administratori i obrađivači u institucijama koje imaju elektronske servise na portalu eUprave su prošli inicijalnu obuku za korišćenje portala. |
| Predlog projekta-aktivnosti | Obuka službenika za korišćenje portala |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK u saradnji sa drugim državnim organima |
| Koristi od projekta | Povećanjem broja servisa na portalu eUprave zahtijeva dodatnu obuku za korisnike u institucijama koje postave eServis. Planirano je da se obuče svi korisnici portala sa strane organa uprave, tj administratori i obrađivači u institucijama koje objavljuju elektronske servise na portalu. |
| Indikator realizacije | Broj obučenih službenika |
| Rizici | Neprihvatanje promjena, nedostatak znanja |
| Period realizacije | Kontinuirano |

POPIS USLUGA KOJE PRUŽA DRŽAVNA ADMINISTRACIJA

| Kategorija | (G2C, G2B, G2G) |
| --- | --- |
| Trenutno stanje | Portal eUprave je pušten u rad 07.04.2011. godine i na njemu se inicijalno nalazilo 12 usluga. U ovom trenutku na portalu se nalazi 19 usluga koje pruzaju 9 institucija. Ipak, portale eUprave se ne koristi u punom kapacitetu, upravo iz razloga što se na njemu trenutno ne nalaze najatrakativniji elektronski servisi koji bi bili dostupni građanima i privredi. |
| Predlog projekta | Popis usluga koje građanima i privredi pruža državna administracija |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK u saradnji sa drugim državnim organima |
| Koristi od projekta | Kreiranjem liste najinteresantnijih elektronskih servisa na portalu će se definisati akcioni plan za povećanje broja servisa na portalu. Nakon jasno definisane liste, pristupiće se implementaciji tih servisa kako bi se unaprijedila komunikacija građana i privrede sa organima uprave. |
| Indikator realizacije | Završena popisna lista |
| Rizici | nema |
| Period realizacije | 3 mjeseca |

IZRADA PROJEKTNOG ZADATKA ZA SISTEM ZA RAZMJENU PODATAKA IZMEĐU DRŽAVNIH ORGANA-ENTERPRISE SERVISE BUS

| Kategorija | (G2C, G2B, G2G) |
| --- | --- |
| Trenutno stanje | U proteklom periodu u državnim organima je razvijen niz registara, kao i informacionih sistema i aplikativnih rešenja. Povećanjem broja gore pomenutih registara i informacionih sistema javila se jasna potreba za razmjenom podataka. U ovom trenutku ne postoji sistem za automatsku razmjenu podataka, već se razmjena vrši direktnim povezivanjem između više sistema, što može dovesti do stvaranja komplikovane mreže povezanih sistema. |
| Predlog projekta | Izrada projektnog zadatka za ESB |
| Nosilac aktivnosti | MIDiTK u saradnji sa drugim državnim organima |
| Koristi od projekta | Kako bi se izbjegla gore pomenuta situacija, predlažemo postavljanje sistema za automatsku razmjenu podataka (Enterprise Service Bus – ESB) koji bi omogućio da se podaci iz različitih registara i informacionih sistema koriste na pravilan i bezbjedan način, tj to bi značilo da informacioni sistem „vuče“ samo neophodne podatke iz registra, bez mijenjanja tih podataka. U ovom trenutku predlažemo da se formira tim čiji bi zadatak bio da izradi prije svega projektni zadatak za ovaj projekat i kasnije prati implementaciju ovog izuzetno važnog projekta. |
| Indikator realizacije | Završen projektni zadatak |
| Rizici | Obezbjeđivanje pristupa svim ključnim registrima i informacionim sistemima |
| Procijenjena vrijednost | 3.000 |
| Period realizacije | 3 mjeseca |

ICT ZA EKONOMSKI RAZVOJ

Ekonomija zasnovana na znanju u velikom dijelu oslanja se na inovacije kroz istraživanje i razvoj, promociju, inkubaciju itd. Nosioci aktivnosti za ovaj stub razvoja su Ministartvo za informaciono društvo i telekomunikacije i Ministartvo nauke.

ICT INKUBATORI

| Kategorija | (G2C, G2B, G2G) |
| --- | --- |
| Opis projekta-aktivnosti | Biznis Inkubator Inventivnost je osnovan 28. decembra 2008. godine. Osnivači su Vlada Crne Gore i Glavni grad Podgorica. Projekat je podržan od strane Kancelarija EC u Crnoj Gori. Projekat ima za cilj otvaranje novih radnih mjesta i uspjesan razvoj privatnog biznisa primjenom naprednih ideja i tehnologija. Inkubator je ICT orjentisan i trenutno u okviru inkubatora posluje 11 stanara-firmi a dvije firme su u procesu virtuelne inkubacije. Uradjen je biznis plan za dalji razvoj inkubatora u 2011. godini. |
| Predlog projekta | Implementacija aktivnosti definisanih projektom i biznis planom |
| Nosilac aktivnosti | Direkcija za razvoj MSP |
| Koristi od projekta | Povećanje broja zaposlenih lica kroz otvaranja firmi stanara u okviru ICT Inkubatora |
| Indikator realizacije | Započete aktivnosti na kreiranju modela samoodrživosti biznis inkubatora i povećanje svijest o značaju ovakvog projekta |
| Rizici | Nedostatak prostora za prijem novih stanara i sredstava za realizaciju daljeg razvoja |
| Period realizacije | Kontinuirano |